**ДОГОВОР №**

участия в долевом строительстве

|  |  |
| --- | --- |
| г. Благовещенск | «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.} |

**Общество с ограниченной ответственностью «СД Групп» Специализированный застройщик»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик»**, в лице генерального директора Акционерного общества «Метрополия» – управляющей организации ООО «СД Групп» Специализированный застройщик» Завгородней Александры Олеговны, действующего на основании Устава ООО «СД Групп» Специализированный застройщик» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 23.08.2022г., с одной стороны, и

**Гражданин РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемая (-ый) в дальнейшем «**Участник долевого строительства**», действующая (-ий) от своего имени и на основании своих гражданских прав, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить объект недвижимости: **«Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой автомобилей в 605 квартале г.Благовещенск»,** на земельном участке с кадастровым номером **28:01:030605:931** (далее — Объект недвижимости), и передать Участнику долевого строительства соответствующее помещение, расположенное в указанном Объекте недвижимости (далее – Объект долевого строительства), а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод Объекта недвижимости в эксплуатацию.
   2. Строительство Объекта недвижимости ведется на основании разрешения на строительство № 28-Ru 28302000-64-2022 от 27.09.2022г., выданного Администрацией города Благовещенска.
   3. **Описание Объекта недвижимости**, с месторасположением: город Благовещенск, кадастровый номер земельного участка 28:01:030605:931:
      1. Жилой многоквартирный дом
2. секция: 1
3. количество этажей: 20 этажей, в том числе 1 подвальный этаж
4. общая площадь здания: 9 805,8 кв.м.
5. материал наружных стен выше подвального этажа: монолитный железобетон/заполнение из газобетонных блоков, утеплитель в виде минераловатной плиты, армированной каменной кладки/навесной фасадной системы
6. материал перекрытий: монолитный железобетон
7. класс энергетической эффективности: А+, класс энергосбережения: А+
   * 1. Жилой многоквартирный дом
8. секция: 2
9. количество этажей: 20 этажей, в том числе 1 подвальный этаж
10. общая площадь здания: 11 232,8 кв.м.
11. материал наружных стен выше подвального этажа: монолитный железобетон/заполнение из газобетонных блоков, утеплитель в виде минераловатной плиты, армированной каменной кладки/навесной фасадной системы
12. материал перекрытий: монолитный железобетон
13. класс энергетической эффективности: А+, класс энергосбережения: А+
    * 1. подземная автостоянка
14. количество этажей: 1 этаж (подземный)
15. общая площадь: 2 999,8 кв.м.
16. материал наружных стен: монолитный железобетон, грунтовка, гидроизоляция, теплоизоляция из экструдированного пенополистерола, защитная мембрана, кирпичная прижимная стена (в открытых местах)
17. материал перекрытий: монолитный железобетон
18. класс энергоэффективности: не нормируется
    1. **Описание Объекта долевого строительства**:
19. назначение – жилое;
20. блок секция – ;
21. этаж – ;
22. условный номер по проектной декларации – ;
23. условное обозначение типа квартиры – ;
24. количество жилых комнат – ;
25. общая площадь квартиры (без учета площади лоджии) – ;
26. площадь жилых комнат – ;
27. площадь помещений вспомогательного использования – ;
28. площадь лоджии без коэффициента – ;
29. общая приведенная площадь (с учетом площади лоджии с коэффициентом 0,3/0,5) - ;
30. площадь квартиры с площадью лоджии (без применения коэффициента) –
    1. План Объекта долевого строительства, отображающий в графической форме расположение по отношению друг к другу частей являющегося Объектом долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас), местоположение Объекта долевого строительства на этаже определены в Приложении №1 к Договору.
    2. Отделка Объекта долевого строительства осуществляется в соответствии с Приложением № 3 (паспорт отделки Объекта долевого строительства) к Договору.
    3. Проектная декларация, включая информацию о Застройщике, информацию о проекте строительства и иную информацию, подлежащую раскрытию Застройщиком, размещена в Единой информационной системе жилищного строительства (http://www.наш.дом.рф). Подписание Договора Участником долевого строительства произведено после ознакомления с проектной декларацией (с изменениями и дополнениями на дату подписания Договора).

Застройщик обязуется не вносить в проектную декларацию корректировки, касающиеся изменения уполномоченного банка – ПАО Сбербанк, в котором должны открываться счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве по Объекту недвижимости.

* 1. Строительство Объекта недвижимости осуществляется с использованием заемных средств ПАО Сбербанк.
  2. Участнику долевого строительства уведомлен о том, что Застройщик передал в залог уполномоченному банку, указанному в п. 1.9. настоящего Договора, следующее имущество и имущественные права (требования):

- земельный участок с кадастровым номером 28:01:030605:931, площадью 6 872.00 кв.м., расположенный по адресу Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605;

- имущественные права требования на получение строящихся площадей объекта - «Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой автомобилей в 605 квартале г. Благовещенск. Секция 1-2», общей площадью 16 236,79 кв.м., принадлежащие Застройщику на основании Договора на оказание услуг технического заказчика от «09» сентября 2022 г. (именуемого в дальнейшем «Контракт»), заключенного между Залогодателем и Обществом с ограниченной ответственностью «СмартСтрой» (ИНН 3849030353, ОГРН 1133850027926, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, оф. 355) (именуемым далее «Контрагент»).

Залогом обеспечивается исполнение Застройщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00CXSMF от «07» декабря 2022 г., заключенному между уполномоченным банком и Застройщиком.

На основании ч. 8 ст. 15.4. Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с момента передачи Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства в порядке, установленном законом и настоящим Договором, право залога, возникшее на основании кредитного договора (договора займа), не распространяется на данный Объект долевого строительства. Возникший на основании договора, заключенного Застройщиком с уполномоченным банком, залог земельного участка, находящегося у Застройщика в собственности, прекращается с момента передачи Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства в многоквартирном доме, построенном на данном земельном участке.

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   1. **Застройщик обязуется:**
      1. Осуществить своими силами или с привлечением подрядчиков строительство Объекта недвижимости, включая выполнение всех работ, предусмотренных проектной документацией.
      2. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости не позднее 31 декабря 2024г. Застройщик имеет право на досрочное завершение строительства Объекта недвижимости и досрочную передачу Объекта долевого строительства.
      3. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства по акту приема-передачи в течение 6 (шести) месяцев со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости в соответствии с действующим законодательством РФ, при условии полной оплаты цены Договора.

В случае, если оплата цены Договора Участником долевого строительства произведена не полностью, Застройщик вправе передать Объект долевого строительства в течение 6 (шести) месяцев с момента полной оплаты цены Договора после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости.

Вместе с актом приема-передачи Застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

* + 1. Направить Участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства Объекта недвижимости и о готовности Объекта долевого строительства к передаче с указанием сроков приемки-передачи.

Данное сообщение направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному в Договоре адресу для направления писем Участнику долевого строительства. Сообщение считается полученным Участником долевого строительства, если Застройщик обладает сведениями о получении Участником долевого строительства сообщения либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с уведомлением об отказе Участника от его получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному ими в Договоре почтовому адресу.

Застройщик вправе лично передать Участнику долевого строительства вышеуказанное уведомление о приемке Объекта долевого строительства.

Срок направления уведомления не должен быть менее чем за один месяц до наступления установленного договором срока передачи Объекта долевого строительства.

* + 1. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства по акту приема-передачи, в случае полной оплаты цены Договора, в срок, указанный в уведомлении.
    2. Обеспечить в компетентном органе государственной власти в установленном законом порядке постановку Объекта недвижимости на кадастровый учет.
    3. Обратиться в орган местного самоуправления за присвоением Объекту недвижимости почтового адреса.
    4. Произвести перерасчет уплаченной Участником долевого строительства цены Договора в случае фактического уменьшения общей и общей приведенной площади Объекта долевого строительства более чем на 1 кв.м. от указанной в п. 1.4. Договора. Окончательная информация о площади Объекта долевого строительства, подлежащая оплате по Договору, определяется после фактического окончания строительства на основании данных проведенной технической инвентаризации.

Возврат денежных средств Участнику долевого строительства производится Застройщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Застройщиком заявления Участника долевого строительства с банковскими реквизитами Участника долевого строительства для возврата денежных средств.

* + 1. В случае, если завершение строительства Объекта недвижимости и ввод его в эксплуатацию не может быть осуществлено в срок, предусмотренный п. 2.1.2. Договора, Застройщик не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и проект соглашения об изменении Договора.
    2. Предоставить Договор и дополнительные соглашения к нему, в случае их заключения, на государственную регистрацию в установленном законом порядке.
  1. **Участник долевого строительства обязуется:**
     1. Оплатить цену Договора. Обязательство Участника долевого строительства по оплате считается надлежащим образом исполненными с момента, когда полностью внесены денежные средства, в том числе и в связи с увеличением площади Объекта долевого строительства в соответствии с Разделом 3 Договора. Застройщик не может считаться допустившим просрочку в исполнении своих обязательств в случае, если Участником долевого строительства в полном объеме не оплачена полная стоимость Объекта долевого строительства, в том числе с учетом увеличения его площади.
     2. Предоставить Договор и дополнительные соглашения к нему, в случае их заключения, в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания его (их) сторонами на государственную регистрацию в установленном законом порядке.
     3. Произвести Застройщику доплату цены Договора в случае фактического увеличения общей и общей приведенной площади Объекта долевого строительства более чем на 1 кв.м. от указанной в п. 1.4. Договора. Окончательная информация о площади Объекта долевого строительства, подлежащая оплате по Договору, определяется после фактического окончания строительства на основании данных проведенной технической инвентаризации. Изменённая цена Договора отображается в уведомлении о готовности Объекта долевого строительства.
     4. Доплата цены Договора производится Участником долевого строительства в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления Застройщика об увеличении площади Объекта долевого строительства, но в любом случае не позднее дня подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
     5. Приступить к приемке Объекта долевого строительства от Застройщика по акту приема-передачи в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Участником долевого строительства сообщения от Застройщика о завершении строительства Объекта недвижимости и готовности Объекта долевого строительства к передаче согласно п. 2.1.4 Договора, если иное не указано в сообщении о завершении строительства Объекта недвижимости.
     6. После подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства обратиться за государственной регистрацией права собственности на Объект долевого строительства. Одновременно с возникновением права собственности на Объект долевого строительства у Участника долевого строительства возникает доля в праве общей собственности на общее имущество Объекта недвижимости.
     7. Уведомлять Застройщика об изменении своих данных, указанных в Договоре (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон и т.д.), в десятидневный срок со дня наступления такого события. В противном случае направление уведомлений с использованием данных Участника долевого строительства (в том числе адреса), указанных в Договоре, считается надлежащим уведомлением.
     8. Согласовывать с полномочными органами перепланировку Объекта долевого строительства, изменение сантехнической и электротехнической разводки. Вышеуказанные действия возможны только после регистрации права собственности на Объект долевого строительства.
     9. Не производить на Объекте долевого строительства работы (перепланировка, ремонт, отделка), влекущие изменение предусмотренной проектом системы естественной вентиляции. Обеспечить надлежащее функционирование приточных вентиляционных клапанов, исключить их заклеивание и заштукатуривание, а также проведение иных работ, влекущих прекращение поступления наружного воздуха в помещения Объекта долевого строительства. Не перекрывать выход воздуха из помещений Объекта долевого строительства через отверстия вентиляционных шахт, предусмотренных проектом.

Не производить на Объекте долевого строительства работы (перенос, добавление или изменение секций), влекущие изменение предусмотренной проектом системы отопления.

Не производить работы, влекущие снос и нарушение конструктивной нагрузки несущих стен.

Не осуществлять мероприятия, влияющие на архитектурный облик Объекта долевого строительства и Объекта недвижимости (установка решеток на лоджиях, замена типа и вида остекления, установка дополнительных клапанов и антенн на фасаде здания). Все изменения могут быть выполнены только при наличии необходимого разрешения компетентных органов и соответствовать паспорту фасада Объекта недвижимости.

Эксплуатировать Объект долевого строительства в соответствии с правилами, утвержденными Инструкцией по эксплуатации Объекта долевого строительства, являющейся частью акта приема-передачи Объекта долевого строительства.

* + 1. Не использовать квартиру для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий в соответствии с законодательством РФ.
    2. Возместить ущерб за свой счет в случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ (перепланировка, отделка, ремонт) на Объекте долевого строительства Участником долевого строительства или привлеченными ими третьими лицами.
    3. Заключить в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Договор с управляющей организацией либо непосредственно с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. Своевременно и полностью вносить плату за Объект долевого строительства и коммунальные услуги с момента подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства, одностороннего акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
    4. Нести бремя содержания и риски случайной гибели или порчи Объекта долевого строительства, а также общего имущества в Объекте недвижимости с момента получения Объекта долевого строительства по акту приема-передачи (либо с момента составления Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») независимо от наличия или отсутствия у него зарегистрированного права собственности на Объект долевого строительства.

С момента получения Объекта долевого строительства по акту приема-передачи (либо с момента составления Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства в соответствии с частью 6 статьи 8 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») независимо от наличия или отсутствия у него зарегистрированного права собственности на Объект долевого строительства Участник долевого строительства обязан осуществлять платежи организациям, предоставляющим по Объекту долевого строительства коммунальные и эксплуатационные услуги.

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   1. Цена Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** Цена Договора является фиксированной и пересчету в одностороннем порядке не подлежит.
   2. Участник долевого строительства обязуется оплатить цену Договора в соответствии с условиями и Графиком платежей, указанными в Приложении № 2 к Договору.
   3. Участник долевого строительства подтверждает, что уведомлен о том, что оплата цены Договора возможна только после государственной регистрации Договора в Управление Росреестра по Амурской области.
   4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на счет эскроу, открытый в уполномоченном Банке (эскроу-агенте) по договору счета эскроу, заключаемому между Участниками долевого строительства (Депонентом), Застройщиком (Бенефициаром) и Банком (эскроу-агентом) для учета и блокирования денежных средств в целях их перечисления Застройщику, в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 настоящего Договора. Факт поступления от Участника долевого строительства денежных средств на счет эскроу подтверждается платежными поручениями и другими документами, формы которых используются для проведения расчетов на территории Российской Федерации, с указанием назначения платежа.
   5. Площадь Объекта долевого строительства, указанная в п. 1.4. Договора, является строительной и может быть изменена в процессе строительства. Окончательная информация об общей площади и общей приведенной площади Объекта долевого строительства, показатели которой используются для перерасчета цены Договора, определяется после фактического окончания строительства на основании данных проведенной технической инвентаризации.

Стороны согласовали, что в случае изменения (увеличения или уменьшения) площади Объекта долевого строительства для перерасчета цены Договора используются параметры общей приведенной площади, то есть суммы площади жилого помещения (общая площадь квартиры) и площади лоджии с понижающим коэффициентом (коэффициент 0,5 – для лоджии).

Общая приведенная площадь Объекта долевого строительства к оплате составляет \_\_\_\_\_ кв.м. Порядок подсчета приведенной площади Объекта согласован сторонами.

При этом изменение общей приведенной площади Объекта долевого строительства до 1 кв. м. включительно является незначительным и не может служить основанием для изменения цены Договора. В случае изменения общей приведенной площади Объекта долевого строительства более чем на 1 кв. м. от указанной в п. 1.4. Договора, цена Договора изменяется из расчета стоимости квадратного метра, действующей на момент заключения Договора, умноженной на величину фактического изменения свыше 1 кв. м. площади Объекта долевого строительства к доплате либо возврату, которая составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек. Права требования на передачу Объекта долевого строительства возникает у Участника долевого строительства с момента полного исполнения им денежного обязательства по оплате стоимости прав требования в соответствии с условиями Договора, а также при выполнении Застройщиком условий, установленных законодательством Российской Федерации.

* 1. Расходы по перечислению денежных средств на счет эскроу, оплате соответствующей части государственной пошлины за регистрацию Договора участия в долевом строительстве, регистрации права собственности на Объект долевого строительства осуществляются за счет собственных средств Участника долевого строительства и не входят в цену Договора.

1. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
   1. Исполнение обязательств Застройщика по Договору обеспечивается размещением денежных средств, уплачиваемых Участником долевого строительства, в размере, указанном в п. 3.1 Договора, на счетах эскроу в уполномоченном банке, указанном в Приложении №2 к Договору, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
2. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
   1. Участник долевого строительства не имеет права требовать предоставления Объекта долевого строительства до полного исполнения сторонами Договора принятых на себя обязательств.

Участник долевого строительства обязан в срок, предусмотренный п. 2.2.5. Договора, с участием представителя Застройщика осмотреть и приступить к приемке Объекта долевого строительства. На осмотре могут присутствовать только Участник (Участники) по договору участия в долевом строительстве (соглашения об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве), либо его (их) представитель (представители) по нотариальной доверенности или по иной доверенности, выданной в соответствии с действующим законодательством. Застройщик вправе привлечь к осмотру Объекта долевого строительства специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, квалификация которого подтверждена сведениями о внесении в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и (или) в национальный реестр специалистов в области строительства, а также представителей подрядных организаций, осуществлявших работы на Объекте недвижимости.

* 1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами акту приема-передачи Объекта долевого строительства. Во время осмотра Объекта долевого строительства также может быть составлен Акт осмотра объекта долевого строительства.
  2. Стороны допускают, что площадь одних частей Объекта долевого строительства может быть уменьшена или увеличена за счёт, соответственно, увеличения или уменьшения других частей Объекта долевого строительства в результате возникновения неизбежной погрешности при проведении строительно-монтажных работ. Такие отклонения считаются допустимыми (т.е. не являются нарушением требований о качестве Объекта долевого строительства и существенным изменением размеров Объекта долевого строительства).
  3. В случае обнаружения в процессе приемки недостатков Объекта долевого строительства, которые не являются существенными, то есть позволяют использовать Объект долевого строительства в соответствии с согласованными в Договоре условиями и представляют собой косметические дефекты — сколы, царапины, вмятины, отверстия и т.п. и не связаны с отступлением от условий Договора и (или) требований технических регламентов, проектной документации, градостроительных регламентов и иных обязательных требований, стороны подписывают акт приема-передачи Объекта долевого строительства и акт выявленных недостатков Объекта долевого строительства. В акте выявленных недостатков стороны фиксируют в нем обнаруженные нарушения к качеству Объекта долевого строительства, которые Застройщик обязуется устранить за счет собственных средств, а также сроки их устранения. Факт устранения Застройщиком выявленных недостатков к качеству строительства Объекта долевого строительства стороны фиксируют в акте об устранении недостатков.
  4. Участник долевого строительства вправе отказаться от приемки Объекта долевого строительства в случае обнаружения существенных нарушений требований к качеству Объекта долевого строительства (недостатков, которые делают Объект долевого строительства непригодным для предусмотренного договором использования). В этом случае стороны подписывают акт выявленных недостатков Объекта долевого строительства, в котором фиксируют обнаруженные нарушения к качеству Объекта долевого строительства и сроки их устранения.

Участник долевого строительства обязуется в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения уведомления от Застройщика об устранении недостатков произвести повторный осмотр и приемку Объекта долевого строительства.

Факт устранения Застройщиком выявленных недостатков к качеству строительства Объекта долевого строительства стороны фиксируют в акте об устранении недостатков. Одновременно с актом об устранении недостатков стороны подписывают акт приема-передачи Объекта долевого строительства.

* 1. В случае, если Участником долевого строительства подписан акт приема-передачи Объекта долевого строительства, он не вправе в дальнейшем предъявлять Застройщику претензии относительно качества Объекта долевого строительства, также не вправе направлять любым способом Застройщику претензии о наличии существенных либо несущественных недостатков объекта долевого строительства, за исключением гарантийных случаев (части 6 и 7 ст.7 Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).
  2. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в предусмотренный п. 2.2.5. Договора срок или при необоснованном отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства Застройщик по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня получения Участником долевого строительства сообщения о завершении строительства Объекта недвижимости и о готовности Объекта долевого строительства к передаче (либо со дня возвращения заказного почтового отправления, содержащего данное уведомление, в связи с отказом Участника долевого строительства от его получения, либо в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, либо в связи с истечением срока хранения) вправе составить односторонний акт приема-передачи Объекта долевого строительства.

При этом под уклонением от принятия Объекта долевого строительства понимается такое бездействие Участника, которое выражается в незаконном и необоснованном затягивании срока принятия Объекта, указанного в уведомлении от Застройщика о завершении строительства Объекта недвижимости, а равно отказ от подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства без уважительных причин. Уклонением не считается отказ Участника принять Объект долевого строительства в случае выявления в ходе приемки несоответствия Объекта долевого строительства требованиям, закрепленным в ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и подписания сторонами акта выявленных недостатков.

При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления Застройщиком одностороннего акта приема-передачи Объекта долевого строительства.

В случае составления одностороннего акта приема-передачи Объекта долевого строительства Застройщик освобождается от ответственности за просрочку в передаче Объекта долевого строительства. Участник долевого строительства с даты составления одностороннего акта приема-передачи Объекта долевого строительства несут обязательства по содержанию его в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
   1. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (пять) лет с даты передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства.
   2. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года с даты подписания первого акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
   3. Гарантийный срок на приборы учета (электросчетчики, счетчики учета расхода ГВС, ХВС, счетчики учета тепловой энергии), стабилизаторы напряжения, радиаторы отопления устанавливается в соответствии с техническими паспортами, выданными производителями оборудования.
   4. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации Объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта (включая переустройство, перепланировку), проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной Участнику долевого строительства инструкции по эксплуатации Объекта долевого строительства, правил и условий эффективного и безопасного использования Объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. При нарушении предусмотренного Договором срока передачи Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, действующей на день исполнения обязательств, от цены Договора за каждый день просрочки.
   3. В случае нарушения Участником долевого строительства срока оплаты цены Договора Участник долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

В случае нарушения Участником долевого строительства сроков внесения платежей, а именно: просрочка внесения платежа более чем в течение двух месяцев, либо систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, Застройщик вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

* 1. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения договорных обязательств.
  2. В случае, если Участник долевого строительства не исполняет свои обязательства перед Застройщиком, у Застройщика возникает право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и возвратить Участнику долевого строительства денежные средства за вычетом неустоек, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
  3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное неисполнение обстоятельств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия, враждебные действия какого–либо другого государства, гражданские волнения, восстания, саботажи, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, существующих де–юре или де–факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
  4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должны известить другую сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной продолжительности действия в течение 5 (пять) дней с момента возникновения таких обстоятельств путем направления соответствующего уведомления посредством почтовой или факсимильной связи. После этого Стороны должны немедленно провести переговоры для принятия необходимых мер.
  5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными компетентными органами
  6. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
  7. Если какое–либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких–либо обязательств по Договору, стороны не вправе выставить претензии по оплате штрафных санкций за такое нарушение условий Договора.
  8. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Договор может быть расторгнут или изменен путем подписания сторонами дополнительного соглашения. При этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части Договора или его этапам, и ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков или упущенной выгоды.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
   1. Участник долевого строительства дает свое согласие:
      1. на изменение параметров земельного участка с кадастровым номером 28:01:030605:931, площадью 6 872 кв.м., с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (Высотная застройка), расположенный по адресу: г.Благовещенск, его характеристик, в т. ч. путем раздела, объединения, перераспределения с образованием новых земельных участков, без уведомления и без необходимости получения дополнительного согласия Участника долевого строительства при условии, что это не повлечет за собой изменения фактического местоположения Объекта недвижимости; изменение по усмотрению Застройщика границ земельного участка, когда такое изменение связано с разделом земельного участка в целях образования (формирования) отдельного земельного участка под Объектом недвижимости, в том числе на изменение документации по планировке территории, проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов и любой иной документации, межевание (размежевание) земельного участка, совершение Застройщиком и/или другими лицами любых иных действий, связанных с разделом земельного участка в вышеуказанных целях; уточнение границ земельного участка и/или изменение площади земельного участка и/или изменение (уточнение) описания местоположения его границ;
      2. на образование иных земельных участков из земельного участка, указанного в п.8.1.1 Договора, включая раздел земельного участка и/или выдел из земельного участка иного (иных) земельных участков иной площади, на снятие с кадастрового учета земельного участка в связи с постановкой на кадастровый учет вновь образованных земельных участков и постановку на кадастровый учет вновь образованных земельных участков из состава земельного участка, а также на регистрацию права собственности Застройщика на вновь образованные земельные участки;
      3. на внесение изменений в проектную документацию в отношении состава общего имущества Объекта недвижимости и внесение соответствующих изменений в проектную декларацию, а также в сведения Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и сведения Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС);
      4. на внесение изменений в проектную документацию, разрешительную документацию, на внесение изменений в инженерные решения и системы обеспечения жизнедеятельности Объекта долевого строительства или Объекта недвижимости, а также изменений в связанные с этим планировочные решения и (или) технико-экономические показатели Объекта недвижимости.
   2. Согласие, указанное в п. 8.1. Договора, является информированным письменным согласием, выданным в соответствии с Земельным Кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
   3. Настоящее согласие выдано на весь срок строительства Объекта недвижимости и не требует подписания дополнительных соглашений к Договору.
   4. В случае уступки Участником долевого строительства своих прав и обязанностей по Договору иному лицу настоящее согласие Участника долевого строительства сохраняет силу для его правопреемника по Договору. В этом случае получение согласия от правопреемника Участника долевого строительства не требуется. Участник долевого строительства обязуется до момента подписания договора уступки уведомить своего правопреемника о выданном им настоящем согласии.
   5. Об изменении проектной документации Объекта недвижимости, проектной декларации и разрешительной документации Участник долевого строительства уведомляется посредством размещения соответствующей информации на сайте www.наш.дом.рф.
   6. В случае смерти (или реорганизации) Участника долевого строительства его права и обязанности по настоящему Договору переходят к наследникам (правопреемникам) согласно действующему законодательству. Письменное уведомление о факте наследования с приложением необходимых документов должно быть сделано в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
   1. Общая и общая приведенная площадь Объекта долевого строительства указана в соответствии с проектной документацией Объекта недвижимости и является ориентировочной. После проведения технического учета и инвентаризации Объекта недвижимости общая и общая приведенная площадь Объекта долевого строительства может измениться по сравнению с указанной в п. 1.4. Договора, что является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов в соответствии с условиями Договора.

Окончательная общая и общая приведенная площадь Объекта долевого строительства, а также другие технические характеристики, в том числе такие как нумерация секций и номер Объекта долевого строительства, уточняются по данным кадастрового паспорта жилого дома и фиксируются Сторонами в передаточном акте о приеме Объекта долевого строительства.

* 1. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации в соответствующем регистрационном органе и действует до момента исполнения обязательств каждой из сторон.
  2. Все приложения к Договору подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
  3. Уступка Участником долевого строительства права требования другому лицу по Договору на основании п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается после уплаты им цены Договора в полном объеме или одновременно с переводом Участником долевого строительства долга по Договору на другое лицо в соответствии с пунктом 1 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, и только при условии письменного согласия Застройщика на заключение договора уступки права требования по Договору.

Отсутствие письменного согласия на заключение Договора уступки права требования по Договору является нарушением со стороны Участника долевого строительства своих обязательств перед Застройщиком.

Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается с момента государственной регистрации Договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства.

Уступка прав требования по Договору, оплата по которому будет произведена или была произведена при помощи кредитных средств, совершается при наличии письменного согласия Банка, полученного на основании предварительного письменного уведомления, направленного Банку Участником долевого строительства. В этом случае Банк сохраняет за собой право потребовать от Участника долевого строительства полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору.

Участник долевого строительства обязан совместно с Новым Участником долевого строительства обратиться за государственной регистрацией договора уступки прав в регистрационный орган и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации договора уступки прав передать Застройщику оригинал договора уступки. При этом данные и адрес регистрации по месту жительства Нового Участника долевого строительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты, фактический адрес проживания (если он отличается от адреса регистрации по месту жительства) должны быть переданы Застройщику в момент получения письменного согласия на заключение договора уступки права требования по Договору.

В случае уступки Участником долевого строительства своих прав и обязанностей по Договору иному лицу нормы Договора распространяются на Нового Участника долевого строительства.

* 1. Уведомления в соответствии с условиями Договора направляются Сторонами в письменном виде с уведомлением о вручении. Направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в Договоре, являются надлежащим уведомлением.

Уведомление Участника долевого строительства также может производиться путем размещения информации на сайте Застройщика: амурсити.рф, что также является надлежащим уведомлением.

Также надлежащим уведомлением считается направление письма на электронную почту Участника долевого строительства, указанную в Разделе 10 Договора.

Участник долевого строительства обязан уведомить Банк обо всех изменениях, вносимых в настоящий договор, в письменном виде в срок не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты их внесения с направлением в адрес Банка соответствующего письма с уведомлением о вручении.

* 1. Участник долевого строительства свободно, своей волей и в своих интересах дает согласие Застройщику на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных Участника долевого строительства (его представителя): фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, адрес регистрации и фактический адрес проживания, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя, ИНН.

Вышеуказанные персональные данные предоставляются Участником долевого строительства в целях заключения и исполнения Договора. Настоящее согласие действует в течение срока действия Договора, а также сроков архивного хранения Договора.

Участник долевого строительства подтверждает, что:

- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания Договора в течение всего срока действия согласия;

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме в случае расторжения Договора.

* 1. Все споры и разногласия по Договору Стороны обязуются решать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством. Все споры между сторонами, возникающие из Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области или в районном суде города Благовещенская в зависимости от подведомственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Стороны установили, что настоящий пункт имеет силу соглашения о подсудности, и имеет самостоятельную юридическую силу в случае признания Договора недействительным (незаключенным).
  2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Участника долевого строительства, один экземпляр для Застройщика.
  3. Приложения Договору:

Приложение № 1 «План Объекта долевого участия в строительстве и расположение Объекта долевого участия в строительстве на этаже»

Приложение № 2 «Условия оплаты и график платежей»

Приложение № 3 «Паспорт отделки Объекта долевого строительства»

Приложение № 4 «Согласие на обработку ООО «СД Групп» Специализированный застройщик» персональных данных и получение рекламы».

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Застройщик:  **Общество с ограниченной ответственностью**  **«СД Групп» Специализированный застройщик»**  121357, Московская область, г. Москва,  ул. Верейская, д. 5, ком. 20  ИНН 2806008030 / ОГРН 1112813000189  р/с 40702810703000005281  Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК  к/с 30101810600000000608, БИК 040813608  Сайт: амурсити.рф  Тел: 8(4162)50-50-55  E-mail: office@amur-city.ru  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Завгородняя А.О. | Участник долевого строительства:  **ФИО\_\_\_\_\_,**  дата рождения:.,  место рождения:,  паспорт:,  выдан:,  дата выдачи:,  код подразделения:  зарегистрирована по адресу:  тел.  e-mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к договору участия в долевом строительстве**

**№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**План Объекта долевого участия в строительстве**

**и расположение Объекта долевого участия в строительстве на этаже**

\* Кухонная мебель, кухонные плиты, сантехническое оборудование, межкомнатные перегородки, межкомнатные двери в квартирах не устанавливаются. Планировочное решение квартиры, схема расстановки перегородок (зонирование), расстановка мебели на кухне и в санузлах нанесены условно в целях определения функционального назначения помещений.

|  |  |
| --- | --- |
| Застройщик:  **Общество с ограниченной ответственностью**  **«СД Групп» Специализированный застройщик»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Завгородняя А.О. | Участник долевого строительства:  **ФИО\_\_\_\_\_,**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к договору участия в долевом строительстве**

**№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ**

1. Цена Договора составляет **\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек**.Участник долевого строительства  обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены настоящего Договора участия в долевом строительстве на специальный счет эскроу, открываемый в ПАО Сбербанк (Эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от являющегося владельцем счета участника долевого строительства (Депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику (Бенефициару) при возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и  договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом, с учетом следующего:

* Эскроу-агент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Депонент (Участник долевого строительства) – ФИО.
* Бенефициар: ООО «СД Групп» Специализированный застройщик».
* Депонируемая сумма – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек.
* Срок условного депонирования денежных средств: до 30 июня 2025г., но не более шести месяцев после срока ввода в эксплуатацию Объекта долевого строительства.
* Основания перечисления Застройщику депонированной суммы: разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости.

1. Условия оплаты Участником долевого строительства цены Договора:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек за счет собственных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации Договора на специальный эскроу-счет, указанный в п.1 настоящего Приложения.

1. По заявлению Участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может быть продлен по истечении шести месяцев, предусмотренных п.1 настоящего Приложения, но не более чем на два года.

|  |  |
| --- | --- |
| Застройщик:  **Общество с ограниченной ответственностью**  **«СД Групп» Специализированный застройщик»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Завгородняя А.О. | Участник долевого строительства:  **ФИО\_\_\_\_\_,**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**к договору участия в долевом строительстве**

**№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**Паспорт отделки Объекта долевого строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пол | |
|  | жилые комнаты, коридоры, кухня |  |
|  | санузел |  |
|  | лоджия |  |
| 2 | Стены межквартирные | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3 | Перегородки | |
|  | межкомнатные в квартире |  |
|  | в санузлах |  |
| 4 | Потолок |  |
| 5 | Окна/балконные двери |  |
| 6 | Остекление лоджий |  |
| 7 | Электроснабжение |  |
| 8 | Водоснабжение |  |
| 9 | Канализация |  |
| 10 | Отопление |  |
| 11 | Вентиляция |  |
| 12 | Пожарная сигнализация |  |
| 13 | Входные двери |  |
| 14 | Межкомнатные двери |  |

Стороны пришли к соглашению, что выбор отделочных материалов (вид, марка, производитель), включая оборудование, окна, двери, покрытия стен, потолка, напольное покрытие, осуществляется Застройщиком по своему усмотрению, без дополнительного согласования с Участником долевого строительства. Использование Застройщиком сходных (аналогичных) материалов не является недостатком, приводящим к ухудшению качества Объекта долевого строительства или влекущим непригодность Объекта долевого строительства для целевого использования, и не является отступлением от условия Договора.

Застройщик имеет право без согласования с Участником долевого строительства изменять технологии выполнения отделочных работ.

Застройщик имеет право без согласования с Участником долевого строительства устанавливать дополнительное оборудование или иным образом изменять уровень отделки Объекта долевого строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Объект долевого строительства должен соответствовать обязательным требованиям, прямо указанным в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в той части, которая установлена в указанном Постановлении.

Применение указанных требований осуществляется в редакции, действующей на момент выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации.

Иные требования, не являющихся обязательными в соответствии с законодательством РФ, к Объекту долевого строительства не применяются.

|  |  |
| --- | --- |
| Застройщик:  **Общество с ограниченной ответственностью**  **«СД Групп» Специализированный застройщик»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Завгородняя А.О. | Участник долевого строительства:  **ФИО\_\_\_\_\_,**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**к договору участия в долевом строительстве**

**№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**Согласие на обработку ООО «СД Групп» Специализированный застройщик»**

**персональных данных и получение рекламы**

Я, гражданин РФ \_\_\_\_\_\_\_, настоящим подтверждаю достоверность указанных выше моих персональных данных (далее – Персональные данные) и добровольно даю свое согласие на их обработку ООО «СД Групп» Специализированный застройщик» (далее – Застройщик) в целях:

– моей идентификации, осуществляемой Застройщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором об участии в долевом строительстве;

– осуществления мной мероприятий по заключению с Застройщиком договора об участии в долевом строительстве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– осуществления иных действий в рамках заключенного с Застройщиком договора об участии в долевом строительстве.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Застройщику не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.

Обработка Персональных данных осуществляется Застройщиком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронный носитель и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае возникновения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе: страховым организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности застройщика; организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами; службам жилищного и строительного надзора; органам, осуществляющие государственную регистрацию Объектов недвижимости и постановку их на кадастровый учет; Пенсионный Фонд РФ; налоговым органам; банкам), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Компанией принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения указанных действий информацию, содержащую мои Персональные данные таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченными ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Застройщику осуществлять в мой адрес смс-рассылки, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи.

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Черняго Андрей Борисович  / /  (подпись) (фамилия, имя, отчество) | |