ДОГОВОР № Г/165/1/

участия в долевом строительстве жилья

Город Вологда										«22» июня 2023 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВОЛОГДАГРАЖДАНСТРОЙ» (ООО «СЗ «ВОЛОГДАГРАЖДАНСТРОЙ 35»), в лице директора Уханова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава и прав по должности, именуемое в настоящем договоре «Застройщик», с одной стороны, и

,  года рождения, паспорт серия               №                              , выданный       года, код подразделения , зарегистрированный по адресу: , именуемый в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Термины и определения.

1.1. 	«Дольщик» – участник долевого строительства, направляющий собственные денежные средства для строительства (создания) Многоквартирного дома на основании настоящего договора.

1.2. 	«Застройщик» – юридическое лицо, имеющее на праве аренды с правом выкупа земельный участок и привлекающее денежные средства дольщиков для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирного дома на основании полученного разрешения на строительство № 35-24-20-2023 от 05.05.2023 года, выдано Департаментом градостроительства Администрации города Вологды, срок действия разрешения - до 05 мая 2026 года.

1.3. 	«Многоквартирный дом» – «Комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Старое шоссе в г. Вологде. 1 этап. Многоквартирный жилой дом с пристроенными административными помещениями», по адресу (месторасположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, г.о. город Вологда, г. Вологда, Старое шоссе, строительство которого осуществляется Застройщиком с привлечением денежных средств дольщиков (далее по тексту договора – «Многоквартирный дом»).

Многоквартирный дом расположен на земельном участке:

- Земельный участок, общая площадь 7 910,0 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: многоэтажные жилые дома, кадастровый номер 35:24:0303001:2067, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, Старое шоссе;

Указанный земельный участок находится у ООО «СЗ «Вологдагражданстрой 35» на праве аренды, временного владения и пользования земельным участком на основании договора аренды с правом выкупа земельного участка от 30 декабря 2022 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 16 января 2023 года, номер регистрации 35:24:0303001:2067-35/065/2023-2.

1.4.	Строительство «Комплекса многоквартирных жилых домов по ул. Старое шоссе в г. Вологде. 1 этап. Многоквартирный жилой дом с пристроенными административными помещениями», по адресу (месторасположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, г.о. город Вологда, г. Вологда, Старое шоссе» ведется на основании:

- разрешения на строительство № 35-24-20-2023 от 05.05.2023 года, выдано Департаментом градостроительства Администрации города Вологды, срок действия разрешения - до 05 мая 2026 года, представленного Дольщику на момент подписания настоящего Договора, и размещенное на официальном сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС);

- проектной декларации ЖК «Графит», строительство которого осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0303001:2067, представленной Дольщику на момент подписания настоящего Договора, и размещенной, на официальном сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС);

- положительное заключение негосударственной экспертизы № 35-2-1-2-077133-2022 от 02.11.2022 года;

- иной информации и документации, предусмотренной статьей 3.1. 214-ФЗ

Изменение указанных в настоящем пункте Договора данных не влияет на исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и не влечет внесение каких-либо изменений в настоящий Договор. Дольщик обязуется самостоятельно отслеживать актуальную информацию о произошедших изменениях на официальном сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

1.5.	«Квартира» – объект долевого строительства в виде квартиры №  по проекту, площадью кв.м., в том числе площадь лоджии кв.м. (с коэфф.) (далее по тексту договора - «площадь»), расположенной на  этаже, подлежащая передаче Дольщику после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и входящая в состав указанного Многоквартирного дома (далее по тексту договора – «Квартира», «Объект»).

Общая площадь Квартиры составляет кв.м., кроме того площадь лоджии составляет кв.м. (с применением коэффициента 0,). Жилая площадь Квартиры составляет кв.м.

Фактическая Общая площадь Квартиры – определяется по окончании строительства многоквартирного дома на основании обмеров, проведенных органом, осуществляющим техническую инвентаризацию (далее по тексту – «БТИ»). Стороны принимают во внимание, что номер Квартиры является условным и может быть изменен при кадастровом учете Жилого комплекса/Квартиры.

План Квартиры указан в Приложении № 1 к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

1.6.	Право требования на получение Квартиры и оформления Квартиры в собственность Дольщика возникают у Участника долевого строительства с момента полного исполнения Дольщиком обязательств по оплате настоящего Договора и после государственной регистрации настоящего договора.

- Предмет договора

2.1. 	По настоящему договору Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать указанную в пункте 1.5. настоящего договора Квартиру в частную/совместную собственность Дольщику, а Дольщик обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену и принять Квартиру при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

2.2.	Многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию не позднее 31 июля 2025 года.

2.3.	Квартира будет передана Дольщику не позднее 01 марта 2026 года. При этом Стороны допускают досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче Квартиры в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4. 	В случае, если строительство (создание) Многоквартирного дома не может быть завершено в указанный в пункте 2.2. настоящего договора срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Дольщику соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

Стороны пришли к взаимному согласию о том, что срок окончания строительства (создание) многоквартирного жилого дома и/или срок ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию (получение Разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию) может быть изменен на основании распорядительных актов государственных и/или надзорных органов, без применения к Застройщику соответствующих санкций.

2.5. 	Стороны установили, что допускается отклонение площади Квартиры, определенной по результатам технической инвентаризации, от площади, указанной в пункте 1.5. настоящего договора.

В указанном случае Стороны производят соответствующие расчеты по доплате или возврату суммы, рассчитанной исходя из средней цены одного квадратного метра площади Квартиры, умноженной на количество квадратных метров свыше (меньше) площади, указанной в пункте 1.5 настоящего договора.

Застройщик вправе по своему усмотрению выбрать для проведения обмеров многоквартирного дома и Квартиры лицо, оказывающее услуги в сфере технической инвентаризации и (или) кадастрового учета. Подписывая настоящий договор, Дольщик выражает свое согласие на проведение работ без его личного присутствия по обмерам жилого дома и Квартиры выбранным Застройщиком лицом, оказывающим услуги в сфере технической инвентаризации и (или) кадастрового учета (включая согласие с результатом выполненных таким лицом работ по обмерам жилого дома и Квартиры), при условии, что данное лицо соответствует требованиям действующего законодательства.

2.6. 	Отличие общей фактической площади Квартиры от общей проектной площади Квартиры не рассматривается и не будет рассматриваться как нарушение Застройщиком условий о качестве Квартиры, не является виной Застройщика или нарушением условий Договора и действующего законодательства.

2.7.	У Дольщика при возникновении права собственности на Квартиру одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в жилом доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на Квартиру. Государственная регистрация возникновения права собственности на Квартиру одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Стороны согласились передаточный акт на общее имущество в Жилом доме не составлять.

2.8.	Участник долевого строительства не лишен и не ограничен в дееспособности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего Договора и обстоятельств его заключения, не находится в состоянии, когда он не способен понимать значение своих действий, отсутствуют обстоятельства, вынуждающие Дольщика заключать настоящий Договор на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий Договор не является для него кабальной сделкой.

3. Цена договора, сроки и порядок ее уплаты

  - Цена договора (с учетом стоимости планируемой площади Квартиры и имеющегося в ней лоджии/балкона с коэффициентом 0,5/0,3) согласно проектной документации                             (                  ) рублей 00 копеек.

3.2.	Цена Договора, указанная в п. 3.1 Договора является окончательной, но она будет уточнена сторонами на основании:

- данных обмеров Квартиры согласно технического плана на Жилой дом, выданного кадастровыми инженерами.

3.3. 	Средства, затраченные Застройщиком, на приобретение земельного участка под строительство Многоквартирного дома входят в цену настоящего договора.

3.4.	Дольщик обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены настоящего Договора участия в долевом строительстве на специальный эскроу-счет, открываемый в ПАО Сбербанк (Эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от являющегося владельцем счета участника долевого строительства (Депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику (Бенефициару) при возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом, с учетом следующего:

Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращенное наименование ПАО Сбербанк), место нахождения: г. Москва; адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; адрес электронной почты: Escrow_Sberbank@sberbank.ru, номер телефона: 8-800-200-86-03

Депонент:                                      ;

Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Вологдагражданстрой 35»;

Депонируемая сумма:              ,00 (                               ) рублей 00 копеек;

Срок внесения Депонентом Депонируемой суммы на счет эскроу: до «    »       2024 года в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора участия в долевом строительстве.

3.5. 	Обязанность Дольщика по уплате обусловленной договором цены считается исполненной с момента поступления денежных средств на открытый в уполномоченном Банке счет эскроу. Проценты на сумму денежных средств, находящихся на счете эскроу, не начисляются. Вознаграждение уполномоченному банку, являющемуся эскроу-агентом по счету эскроу, не выплачивается.

3.6.	В цену Договора не включены расходы по государственной регистрации настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, по подготовке и передаче на государственную регистрацию документов, необходимых для регистрации права собственности Дольщика на Квартиру и оплачиваются Дольщиком самостоятельно. А также, Дольщик обязуется самостоятельно произвести оплату технического плана на Квартиру в органе, осуществляющем техническую инвентаризацию многоквартирного жилого дома.

3.6. 	Все изменения в проектной документации, выполненные по письменной заявке Дольщика, оплачиваются Дольщиком отдельно.

3.7.	После передачи жилого дома на баланс эксплуатирующей организации и подписания акта приема-передачи, Дольщик самостоятельно несет расходы по эксплуатации Квартиры и общего имущества жильцов Многоквартирного дома на основании действующих расценок, подписывают с эксплуатирующей организацией соглашение о долевом участии в содержании и ремонте дома, техническом обслуживании дома и придомовой территории.

3.8.	В общую цену, указанную в настоящем договоре включены затраты Застройщика, связанные со строительством мест общего пользования, на которые в соответствии со ст. 36 ЖК РФ при передаче Квартиры в собственность у Дольщика возникает право общей долевой собственности пропорционально принадлежащей ему площади.

3.9.	Вознаграждение Застройщика определяется как разница между суммой средств, полученных от дольщиков, и фактическими затратами на строительство. По окончании строительства, экономия денежных средств, образовавшихся как разница между итоговыми взносами дольщиков по договорам участия в долевом строительстве и стоимостью строительства, остается в собственности застройщика.

4. Передача Квартиры

4.1. 	Квартира передается Дольщику с частичной отделкой согласно проекта и проектной документации: стены отштукатурены, полы – цементная стяжка, потолки – перетирка межплиточных швов, установка входной двери в квартиру, унитаза в санузле, мойка на кухне, счетчиков на холодную и горячую воду. Чистовая отделка не производится, ванна/душевая кабина/раковина в санузле, а также электрическая плита на кухне не устанавливаются. Производится остекление лоджий/балконов.

Отделочные и инженерные работы, не предусмотренные проектом, проектной документацией и/или условиями данного договора, Застройщиком не производятся.

4.2. 	Передача Квартиры Застройщиком и принятие ее Дольщиком осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту. Передача Квартиры осуществляется не ранее, чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.

4.3. 	После получения Застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома, Застройщик обязан передать Квартиру Дольщику не позднее срока, указанного в пункте 2.3. настоящего договора. При этом допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче Дольщику Квартиры.

4.4.	Застройщик не менее чем за месяц до введения Многоквартирного дома в эксплуатацию обязан направить Дольщику сообщение о завершении строительства (создания) Многоквартирного дома и о готовности Квартиры к передаче, а также предупредить Дольщика о необходимости принятия Квартиры и о последствиях бездействия Дольщика. Сообщение (уведомление) направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре или лично под расписку.

4.5.	Дольщик в течение 60 (шестидесяти) дней со дня получения сообщения (уведомления) от Застройщика, при условии отсутствия дефектов и/или недоделок, оформленных Сторонами Актом осмотра, принимает Квартиру от Застройщика и подписывает Акт приема-передачи Квартиры (при условии полной оплаты стоимости Квартиры согласно п. 2.5., 3.1., 3.2. настоящего договора.

В случае обнаружения при осмотре Квартиры ее несоответствия проектной документации, Стороны составляют Акт осмотра Квартиры, включающий исчерпывающий перечень дефектов и/или недоделок и срок их устранения, указываемый Застройщиком. После устранения перечисленных в Акте осмотра Квартиры дефектов и/или недоделок Дольщик обязан в срок, указанный в Акте осмотра, принять Квартиру. Устранение дефектов и/или недоделок, предусмотренных в Акте осмотра Квартиры, подтверждает приемку Квартиры Участником долевого строительства и является основанием для подписания Сторонами акта приема-передачи Квартиры.

После подписания Акта приема-передачи Квартиры (в том числе в порядке, предусмотренном п.4.6. настоящего Договора), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, ответственность за сохранность Квартиры и бремя расходов по содержанию Квартиры, расходов по оплате коммунальных платежей, расходов по содержанию общего имущества многоквартирного дома, возлагаются на Дольщика.

4.6.	При уклонении Дольщика от подписания Акта приема-передачи в установленный настоящим Договором срок, или при отказе Участника долевого строительства от принятия Квартиры при отсутствии в ней дефектов и/или недоделок с отражением их в Акте осмотра Квартиры, Застройщик вправе составить односторонний акт о передаче Квартиры Участнику долевого строительства в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом бремя содержания (включая оплату коммунальных услуг и иных эксплуатационных расходов) и риски случайной гибели и порчи Квартиры признаются перешедшими к Участнику долевого строительства со дня составления указанного одностороннего акта.

4.7.	Стороны пришли к взаимному согласию о том, что днем получения сообщений, уведомлений Участником долевого строительства является день его передачи Участнику долевого строительства лично либо его представителю под расписку, или десятый день со дня отправки Застройщиком уведомления по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в адрес Участника долевого строительства, указанный Участником долевого строительства в настоящем Договоре.

4.8.	Застройщик вправе уведомлять Дольщика об устранении недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта долевого строительства, любыми способами, в том числе посредством электронной переписки в мессенджерах, SMS-сообщений. Дольщик обязуется обеспечить возможность оперативного получения им SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах. Участник долевого строительства обязан осуществить приемку выполненных работ по устранению существенных недостатков не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента отправки ему сообщения об устранении существенных недостатков; при отсутствии мотивированного отказа от приемки в указанный срок результат работ по безвозмездному устранению недостатков считается принятым Дольщиком.

4.9.	Под уклонением Дольщика от принятия Объекта долевого строительства понимается неявка для осмотра и/или не подписание Акта осмотра на стройке в предусмотренный договором срок при наличии у Застройщика сведений о получении Участником долевого строительства сообщения (уведомления) о готовности Объекта долевого строительства к передаче (либо возврате заказного письма с сообщением об отказе Участника долевого строительства от его получения, или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу, или отметкой организации почтовой связи об истечении и срока хранения почтового отправления, либо при неполучении Участником долевого строительства направленного в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора сообщения по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты поступления в почтовое отделение по месту доставки, либо отказе Участника долевого строительства от вручения ему данного сообщения под расписку).

4.10.	Участник долевого строительства обязуется самостоятельно нести все расходы по эксплуатации передаваемого Объекта и доли в общем имуществе Многоквартирного дома (оплата содержания и ремонта Многоквартирного дома, оплата коммунальных услуг, содержания придомовой территории и иные расходы, предусмотренные действующим законодательством) с момента оформления Акта приема - передачи Объекта.

Дольщик несет риск случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта, все риски по возмещению третьим лицам убытков, причиненных в результате ремонта или эксплуатации Объекта, с момента подписания Акта приема-передачи Объекта, в том числе и передачи Объекта согласно п. 4.6. настоящего Договора.

4.11.	Стороны пришли к соглашению, что под существенным нарушением требований о качестве Объекта долевого строительства, понимается непригодность Объекта долевого строительства (Квартиры) в целом, либо каких-либо из его комнат для постоянного проживания, что определяется по критериям, установленным «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и Жилого комплекса аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 г., и иными законодательными актами.

4.12.	Объект долевого строительства должен соответствовать техническим регламентам, национальным стандартам и сводам правил, применение которых является обязательным. Допускается в Объекте долевого строительства отклонением от ГОСТ, СНИП, СП, Стандартов, не являющихся обязательными и применяемых на добровольной основе в соответствии с действующим законодательством.

5. Права и обязанности сторон

5.1. 	Застройщик имеет право:

5.1.1. 	Требовать от Дольщика исполнения обязательства по оплате цены договора на условиях и в порядке, установленном настоящим договором;

5.1.2.	Требовать от Дольщика досрочного исполнения обязательства по оплате цены договора в случае ввода Жилого дома в эксплуатацию ранее указанного в пункте 2.2. срока;

5.1.3. 	Требовать от Дольщика исполнения обязательства по приемке Квартиры и оформления ее в собственность;

5.1.4. 	Контролировать исполнение обязательств по настоящему договору, при наличии оснований привлекать Дольщика к ответственности за ненадлежащее их исполнение;

5.1.5. 	Досрочно исполнять свои обязательства по передаче Дольщику Квартиры (при наличии соответствующего разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и при условии полного расчета дольщиков с застройщиком по окончательной цене Квартиры);

5.1.6. 	Расторгнуть договор в одностороннем порядке только при наличии оснований, указанных в настоящем договоре и в соответствии с действующим законодательством РФ;

5.1.7. 	Перенести срок выполнения работ по благоустройству на ближайший благоприятный климатический период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию (согласно п.п.5.6, 5.9. СП 68.13330.2017).

5.2. 		Застройщик обязан:

5.2.1. 	Предоставить Дольщику документы, необходимые для регистрации права собственности на Квартиру в уполномоченном органе;

5.2.2. 	По запросу Дольщика предоставить информацию о степени готовности Многоквартирного дома и ходе строительства в течение пяти рабочих дней с момента получения такого запроса.

5.3. 		Дольщик имеет право:

5.3.1. 	Получать от Застройщика информацию о ходе строительства жилого дома;

5.3.2. 	Требовать от Застройщика предоставления документов, подтверждающих оплату стоимости Квартиры по настоящему договору;

5.3.3. 	Изменять размер платежей по договору в сторону увеличения, либо внести всю цену, указанную в данном договоре, единовременным платежом по согласованию с застройщиком.

5.4. 		Дольщик обязан:

5.4.1. 	Добросовестно выполнять принятые обязательства по настоящему Договору;

5.4.2. 	В случае необходимости совершения нотариальных действий, в рамках взаимоотношений Сторон по настоящему Договору, Дольщик обязуется нести все расходы за совершение таких нотариальных действий;

5.4.3.	В течение 243 (двухсот сорока трех) календарных дней со дня получения уведомления Застройщика о вводе Многоквартирного дома в эксплуатацию принять Квартиру по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора;

5.4.4.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Квартиры зарегистрировать право собственности на Квартиру в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области;

5.4.5.	Заключить договор эксплуатации и технического обслуживания жилого дома с управляющей организацией, выбранной по результатом открытого конкурса органами местного самоуправления или собранием собственников жилья;

5.4.6.	В случае досрочного ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию произвести оплату цены договора досрочно, в сроки, установленные Застройщиком в одностороннем порядке.

5.5.	Дольщик не вправе передавать в залог, перезалог, уступать иным образом права на залог или обременять земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве собственности, а также строящийся (создаваемый) на этом земельном участке Жилой дом, в том числе на объект незавершенного строительства.

5.6.	Дольщик не вправе самовольно, без согласования с Застройщиком, посещать строительную площадку, производить осмотр строящегося многоквартирного дома, Квартиры.

5.7.	До момента ввода дома в эксплуатацию и передачи Квартиры Дольщику по акту приема-передачи в установленном порядке, Дольщик не вправе проводить переустройство или перепланировку Квартиры, без письменного согласия Застройщика.

5.8.	Дольщик обязуется уведомить Застройщика в письменном виде (заказным письмом с уведомлением и описью вложения) об изменении почтового адреса и банковских реквизитов и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору. В случае неисполнения указанной обязанности все уведомления, направленные Застройщиком по указанному в настоящем Договоре почтовому адресу, считаются направленными Застройщиком должным образом.

5.9.	Обязательства Дольщика по настоящему Договору считаются исполненными с момента уплаты им в полном объеме стоимости Общей площади Квартиры, указанной в п.1.5. настоящего Договора, осуществления между Сторонами перерасчета Цены Квартиры в порядке, предусмотренном п. 2.5., п. 3.2. настоящего Договора, полной оплаты Дольщиком всех штрафов, пени, неустойки (при их наличии), предусмотренных настоящим Договором, подписания Сторонами Акта приема-передачи Квартиры.

5.10.	Дольщик предупрежден о возможности последующего (до и после ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию) изменения границ Земельного участка и образование из него новых земельных участков любым предусмотренным земельным законодательством способом (в т.ч. образование в результате раздела, объединения, перераспределения, выдела (изменения границ, уменьшения площади)).

5.11.	Дольщик предупрежден и согласен с тем, что границы и размер земельного участка, которые будут установлены под законченным строительством Многоквартирным домом определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации.

6. Гарантии качества

6.1. 	Застройщик обязан передать Дольщику Квартиру, качество которой соответствует условиям настоящего договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Стороны пришли к обоюдному согласию о том, что свидетельством качества Квартиры и многоквартирного дома, соответствие Квартиры и многоквартирного дома проектной документации, строительным нормам и правилам, техническим и градостроительным регламентам, а также условиям настоящего Договора, является Разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

6.2. 	Гарантийный срок на Квартиру составляет пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Квартиры Дольщику.

6.3. 	Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемой участнику долевого строительства Квартиры, составляет три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Квартиры Дольщику.

6.4. 	Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством Квартиры при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.

6.5. 	Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

6.6.	Стороны признают, что в связи с неизбежной строительной погрешностью и допустимыми по правилам СНиП отклонениями фактического расположения стен и перегородок от их осевых линий по проекту, фактическая Общая площадь Квартиры, а также фактическая площадь лоджии/балкона, могут отличаться от площадей, указанных в п.1.5. настоящего Договора. В этой связи Стороны допускают, что площадь комнаты и других помещений может быть уменьшена или увеличена за счет, соответственно, увеличения или уменьшения других помещений Квартиры. Стороны пришли к взаимному согласию о том, что уменьшение или увеличение за счет, соответственно, увеличения или уменьшения других помещений Квартиры, не будет являться существенным нарушением условий настоящего Договора, при условии, что такое увеличение или уменьшение составляет не более 5% (пяти процентов) от проектной площади.

7. Ответственность сторон

7.1. 	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

7.2. 	В случае нарушения Дольщиком сроков оплаты, указанных в пункте 3.4. настоящего договора, Дольщик уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.3. 	В случае нарушения Застройщиком срока передачи Дольщику Квартиры, указанного в пункте 2.3. настоящего договора, Застройщик уплачивает Дольщику неустойку (пени) в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

7.4. 	С момента подписания Дольщиком акта приема-передачи Квартиры, Застройщик не несет ответственности за ее сохранность.

7.5. 	В случае нарушения Дольщиком п. 5.6. Договора Застройщик не несет ответственности за вред, причиненный Дольщику, ввиду самовольного проникновения последнего на строительную площадку.

7.6.	В случае нарушения Дольщиком п. 5.7. Договора обязан за свой счет привести Квартиру в состояние, в котором она находилась до момента переустройства или перепланировки. В случае, если Дольщик не устранит выявленные Застройщиком нарушения, Застройщик вправе самостоятельно восстановить Квартиру, не передавая Дольщику материалы и оборудование, использованное для переустройства или перепланировки, а также выставить расходы, понесенные Застройщиком для восстановления квартиры, в адрес Дольщика.

7.7.	В рамках настоящего Договора Стороны подтверждают, что меры ответственности за нарушение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, не являются завышенными, и определены исходя из взаимных интересов Сторон.

8. Иные условия

8.1. 	Уступка Дольщиком прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового дольщика в порядке, установленном действующим законодательством РФ и договором.

Уступка Дольщиком прав требований по Договору вступает в силу после государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. При этом Дольщик обязуется письменно уведомить Застройщика (не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до совершения планируемой сделки) об уступке Дольщиком прав требований по Договору иному лицу, с целью проинформировать Застройщика о новом Дольщике путем направления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора. А также, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента после государственной регистрации договора уступки сообщить Застройщику о состоявшейся уступке прав требований по Договору и предоставить Застройщику оригинальный экземпляр такого договора.

При невыполнении Дольщиком перечисленных в настоящем пункте обязательств Застройщик исходит из того, что Стороны по Договору остаются неизменными.

8.2.	Объем, условия и момент перехода уступаемых прав требований от Дольщика к новому дольщику определяется в договоре уступки прав требования.

8.3.	Уступка Дольщиком прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора долевого участия до момента подписания сторонами передаточного акта. Один оригинальный экземпляр договора (соглашения) уступки прав требований со штампом регистрирующего органа/скан-образ договора (соглашения) уступки прав требований (без штампа о его государственной регистрации) и электронный документ, содержащий регистрационную запись органа регистрации прав о дате и номере регистрации договора (соглашения) уступки прав требований, с использованием защищенных электронных каналов связи, должен быть передан Застройщику Дольщиком или третьим лицом, которому совершена уступка прав требований по Договору (новый участник), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора (соглашения) уступки прав требований. Вся ответственность за последствия неисполнения данного обязательства лежит на  Дольщике.

8.4.	Обязательства Застройщика по настоящему договору считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта. Обязательства Дольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим договором и подписания сторонами передаточного акта.

8.5.	Дольщик настоящим подтверждает, что ознакомлен с разрешением на строительство, проектной декларацией, информацией о застройщике, информацией о проекте строительства, технико-экономическим обоснованием проекта строительства жилого дома, заключением государственной экспертизы проектной документации, а также иными документами, проектной и рабочей документацией, размещенными на официальном сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

8.6. 	Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и считается заключенным с момента такой регистрации.

8.7. 	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для Застройщика, один для Дольщика.

8.8. 	Обо всех изменениях почтовых, платежных и иных реквизитах стороны обязаны заказным письмом с уведомлением извещать друг друга в течение десяти дней с момента наступления таких изменений.

8.9.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, ураган, буря, смерч, землетрясения, военные действия, митинги, народные волнения и беспорядки, забастовка, бездействие организаций осуществляющих инженерное обеспечение Объекта, распорядительные акты государственных и/или надзорных органов, и т.д. их последствий, а также запретительных мер государственных органов и изменения действующего законодательства, и если эти обстоятельства повлияли непосредственно на исполнение на исполнение настоящего Договора.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера.

В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

8.10.	В качестве обеспечения исполнения Застройщиком обязательств по договору долевого участия перед дольщиком является:

- размещение денежных средств в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в соответствии со статьей 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ.

8.11.	Участник долевого строительства подтверждает, что все условия настоящего Договора согласованы с ним индивидуально, ему понятны и доведены ему в полном объеме, необходимом и достаточном для подписания настоящего Договора.

9. Согласие на обработку персональных данных

9.1.	В рамках исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, Дольщик не возражает против обработки Застройщиком следующих его персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации (в т.ч. временной), контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), паспортные данные, а также всех иных персональных данных, обработка которых необходима для заключения и исполнения настоящего Договора и до момента истечения 5 лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Квартиры или прекращения/расторжения настоящего Договора.

- 9.2.	Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

9.3.	В рамках настоящего Договора Дольщик подтверждает, что в случае необходимости предоставления его персональных данных третьим лицам, Застройщик вправе в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию об Участнике долевого строительства лично (включая его персональные данные, указанные в п.10.1. настоящего Договора) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

10. Расторжение договора

10.1.	Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному согласию Сторон.

10.2.	Дольщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом 214-ФЗ.

10.3.	В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Дольщиком и соответствует предусмотренным Законом 214-ФЗ требованиям к Застройщику, Участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения Договора.

10.4.	Застройщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом 214-ФЗ.

10.5.	Стороны пришли к взаимному согласию о том, что в случае расторжения настоящего Договора по инициативе Дольщика, не связанной с нарушением Застройщиком срока передачи Квартиры, а равно по инициативе Застройщика при наличии оснований, указанных в п.10.4. настоящего Договора, Дольщик обязуется в 3-х (трех) дневный срок возместить Застройщику убытки.

10.6.	В случае расторжения Дольщиком настоящего Договора по основаниям, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 9 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., а также в иных установленных федеральным законом или договором случаях, денежные средства со счета эскроу, подлежат возврату Дольщику. При заключении договора счета эскроу, Участник долевого строительства обязан указать в договоре счета эскроу указанный номер счета, в качестве счета на который осуществляется возврат денежных средств.

В случае, если уплата цены договора должна производиться участником долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором период, систематическое нарушение участниками долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем три месяца, является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора.

В данном случае Застройщик направляет или вручает под расписку Дольщику письменное предупреждение о необходимости погашения ими задолженности и о последствиях неисполнения данного требования.

При неисполнении Дольщиком указанных требований по истечении тридцати календарных дней с момента получения Дольщиком предупреждения, либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе Дольщика от его получения, или в связи с отсутствием Дольщика по указанному почтовому адресу, Застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Возврат денежных средств Дольщика осуществляется застройщиком в сроки, установленные действующим законодательством. Моментом расторжения будет считаться день направления Дольщику Застройщиком соответствующего уведомления об одностороннем отказе в исполнении договора.

10.7.	Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением и прекращением, Стороны разрешают путем проведения переговоров.

Сторона, полагающая, что ее права нарушены или оспариваются другой Стороной, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить ответ на претензию в течение одного месяца со дня получения претензии.

Стороны договариваются о том, что порядок, установленный настоящим пунктом, является обязательным досудебным порядком урегулирования спора.

11. Реквизиты сторон

Застройщик:

ООО «СЗ «Вологдагражданстрой 35»,

160001, г.Вологда, ул.Кирова, дом 10, пом.8

ИНН 3525468228,    КПП 352501001

ОГРН 1213500003199, р/с 40702810312000006462 в

ПАО  Сбербанк г.Вологда

к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

Директор ООО «СЗ «Вологдагражданстрой 35»  _________________________  Уханов И.В.

Дольщик:

(Фамилия, Имя, Отчество полностью/ подпись)

Приложение № 1

к договору № Г/165/_____  участия в долевом строительстве жилья

от __. __.2023 года.

- План (чертеж) объекта долевого строительства (квартиры):

- Этажность строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: 8 этажей (в том числе подземных 1 этаж);

- Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: «Комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Старое шоссе в г. Вологде. 1 этап. Многоквартирный жилой дом с пристроенными административными помещениями», по адресу (месторасположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, г.о. город Вологда, г. Вологда, Старое шоссе (по генплану);

- Вид, назначение, этажность строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: 7-этажный 165- многоквартирный жилой дом с пристроенными административными помещениями, по адресу (месторасположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, г.о. город Вологда, г. Вологда, Старое шоссе (по генплану);

- Общие площади строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: строительный объем – 35 987,7 куб.м., общая площадь – 2 321,3 кв.м. (1 813,7 кв.м. – многоквартирный дом, 507,6 кв.м. – пристроенные административные помещения, площадь застройки – 11 095,3 кв.м., общая площадь квартир – 7 441,3 кв.м.. согласно Разрешения на строительство № 35-24-20-2023 от 05.05.2023 года, выдано Департаментом градостроительства Администрации города Вологды, срок действия разрешения - до 05 мая 2026 года;

- Материал наружных стен строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: Наружные и внутренние стены жилого комплекса кирпичные. Наружные стены 680 мм выполнены из керамического камня с облицовкой силикатным кирпичом и с частичной покраской в темно-серый цвет; Внутренние стены 380 мм выполнены из керамического кирпича, внутренние гипсовые перегородки-80 мм. Толщина стен между квартирами 250 мм из керамических блоков;

- Поэтажные перекрытия строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: Перекрытия – сборные железобетонные. Лестничные марши – сборные железобетонные;

- Класс энергетической эффективности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: «А»;

- Класс сейсмостойкости: не требуется;

- Назначении объекта долевого строительства (квартиры): жилое;

- Этаж, на котором расположен объект долевого строительства (квартира): этаж;

- Площади объекта долевого строительства (квартиры):

| № кв. | Номер подъезда | Этаж | Кол-во комн. | 1 комн. кв.м. | 2 комн. кв.м. | 3 комн. кв.м. | 4 комн. кв.м. | кухня кв.м. | ванна кв.м. | туалет кв.м. | прихожая кв.м. | Гардеробная кв.м. | балкон/ лоджия с коэфф.0,3/0,5 | итого без лоджии/ балкона | общая с лоджией/ балконом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Застройщик:

ООО «СЗ «Вологдагражданстрой 35»,

160001, г.Вологда, ул.Кирова, дом 10, пом.8

ИНН 3525468228,    КПП 352501001

ОГРН 1213500003199, р/с 40702810312000006462 в

ПАО  Сбербанк г.Вологда

к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

Директор ООО «СЗ «Вологдагражданстрой 35»  _________________________  Уханов И.В.

Дольщик:

(Фамилия, Имя, Отчество полностью/ подпись)